中国建设银行厦门市分行2025年存储交换机扩容采购需求

- 系统背景说明

我分行现有的2台核心存储交换机（型号CISCO MDS9513）产品到了使用年限，存在着设备老化、运行不稳定的隐患。为了确保我分行系统的安全稳定运行，拟对两台浪潮FS9620交换机进行扩容，并进行SAN交换机的迁移改造工作。

- 标的

对两台浪潮FS9620交换机进行扩容，每台增加2块48口的板卡，并将所有连接CISCO SAN交换机的设备迁移到浪潮存储交换机上。

- 服务要求

- 负责协调、督促厂商完成设备到货相关事宜，按时、保质、保量到货。集成商应与建行依据合同文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件共同进行验收；

- 与建行沟通，协调原厂商，共同制定详细的安装、实施计划，具体内容包括：组织结构责任人、实施人员、实施时间进度表、各阶段实施目标、各阶段实施内容概述、各阶段提交文档、各阶段完成标准等，实施计划需经建行核准

- 根据建行需求，协调、配合原厂商及建行制定实施方案、设备迁移方案（将原接入CISCO MDS 9513交换机的所有设备迁移到浪潮FS9620 SAN交换机）、实施及切换工艺、测试方案等项目必要文档，文档应按照建行的具体要求，内容描述详细全面，能反映整个项目的实施细节过程；

- 完成或协调、配合原厂商完成设备的安装、调试工作，及基础软件（操作系统）的安装、配置等工作，并保证上述安装与配置正确；

- 确保迁移期间厦门建行信息系统的正常运行和数据的安全，项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，集成商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决；

- 配合建行完成项目的验收工作，提供验收报告。

- 集成服务人员要求

- 入选集成商需指定一名固定人员作为本项目的专项联系人，负责该项目合同期内的设备安装、验收、维护服务等工作的组织和协调，该名员工应具有集成服务组织和协调工作经验。

- 集成商需提供足够的服务人员，满足甲方对工作任务、质量、进度等方面的要求。集成服务期内，应保证服务人员的专业性和稳定性。

- 集成服务人员须具有大本或以上学历，5年以上相关设备（存储交换机、服务器、存储等）集成实施服务工作经验，具备所集成设备必须的方案设计、日常运维、应急处理等相关技术能力。